### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

- (ОАО «ДРСК»)

- Филиал Приморские электрические сети

# Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов

| 21-УТПиР | 06.03.2012 г. |
| --- | --- |

г. Владивосток

## Предмет закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведения работ по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ- 0,4 кВ с. Безверхово

Лот № 2 - Подключение заявителей – физических лиц до 15 кВт и юридических лиц до 100 кВт в г. Уссурийск (п. Минеральный)

Лот № 3 - Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и КТП п. Витязь

Лот № 4 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена трансформатора с. Николаевка

Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Безверхово

Присутствовали:

Заместитель председателя:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Члены Закупочной комиссии:

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Иванова И.В. – начальник ОСДР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Отсутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер

филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК»

## Вопросы заседания Закупочной комиссии:

Закупка проводится на основании решений ЦЗК ОАО «ДРСК» № 52, 03, 04  и в соответствии с ГКПЗ 2012 г., закупки № 801, 822, 825, 826, 827  раздела № 3.1 «Услуги по ТПиР» способом открытого запроса предложений, на основании приказа ОАО «ДРСК»  № 214 «А» от 15.02.2012 года.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на электронной торговой площадке b2b-energo в разделе «Публикации о торгах»- «Копии публикаций» от 17.02.2012 г и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

На окончательную дату поступило 9 (девять) ценовых предложения от: филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск, ООО «НРСУ» г. Находка, ООО «ЭДС» г. Уссурийск, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток, ООО «Стройэлектосервис» г. Владивосток, ООО «Дальэнергострой» г. Находка, ООО «Эрланг» г. Владивосток, ЗАО «Генподрядчик» г. Владивосток.

В 11.00 местного времени члены Закупочной комиссии вскрыли поступившие конверты.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре открытого запроса предложений:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ- 0,4 кВ с. Безверхово

| № | Наименование Участника ОЗП и его адрес | Предмет и общая цена предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток ул. Бородинская 4а | Стоимость предложения 292 092,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 344 668,56 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 2 | ООО «ЭДС» г. Уссурийск ул. Тимерязева 29 | Стоимость предложения 386 204,00 рублей без учета НДС. НДС не предусмотрен. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 кв. 2012 г. Продолжительность 45 рабочих дней Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 3 | ООО «Стройэлектросервис» г. Владивосток ул. Енисейская 7 оф. 59 | Стоимость предложения 360 036,95 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 424 843,78 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 4 | ООО «Генподрядчик» г. Владивосток ул. Русская 93 | Стоимость предложения 522 730,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 616 821,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 5 | ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток ул. Дальзаводская 4 оф. 720 | Стоимость предложения 639 331,36 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 754 411,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г. Продолжительность 95 календарных дней. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения до 09.05.2012 г. |

Лот № 2 - Подключение заявителей – физических лиц до 15 кВт и юридических лиц до 100 кВт в г. Уссурийск (п. Минеральный)

| № | Наименование Участника ОЗП и его адрес | Предмет и общая цена предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭДС» г. Уссурийск ул. Тимерязева 29 | Стоимость предложения 767 053,00 рублей без учета НДС. НДС не предусмотрен. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 кв. 2012 г. Продолжительность 45 рабочих дней Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |

Лот № 3 - Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и КТП п. Витязь

| № | Наименование Участника ОЗП и его адрес | Предмет и общая цена предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток ул. Бородинская 4а | Стоимость предложения 1 563 295,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 844 688,10 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 2 | Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск, Ул. Кирова 14 | Стоимость предложения 1 410 034,08 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 663 840,21руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 30 июня 2012 г. Продолжительность 3 месяца. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 3 | ООО «Стройэлектросервис» г. Владивосток ул. Енисейская 7 оф. 59 | Стоимость предложения 1 734 430,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 111 627,18 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 4 | ООО «Эрланг» г. Владивосток ул. Пологая 68 оф. 405 | Стоимость предложения 1 611 993,60 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 902 152,45 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 30.06. 2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения до 05.04.2012 г. |
| 5 | ООО «Генподрядчик» г. Владивосток ул. Русская 93 | Стоимость предложения 1 940 568,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 289 870,24 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |

Лот № 4 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена трансформатора с. Николаевка

| № | Наименование Участника ОЗП и его адрес | Предмет и общая цена предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток ул. Бородинская 4а | Стоимость предложения 932 208,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 100 005,44 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 2 | ООО «Находкинское ремонтно-строительное управление» г. Находка ул. Береговая | Стоимость предложения 1 108 514,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 308 046,50 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с 22.03.2012 г. Окончание выполнения работ – 31.05.2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения до 31.12.2012 г. |
| 3 | ООО «Дальэнергострой» г. Находка Находкинский пр-кт 7а | Стоимость предложения 699 138,00 рублей без учета НДС. НДС не предусмотрен. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 31 мая 2012 г. Продолжительность 2 месяца Условия финансирования – предоплата 25 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |

Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Безверхово

| № | Наименование Участника ОЗП и его адрес | Предмет и общая цена предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭДС» г. Уссурийск ул. Тимерязева 29 | Стоимость предложения 1 769 353,00 рублей без учета НДС. НДС не предусмотрен. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 кв. 2012 г. Продолжительность 45 рабочих дней Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 1 | ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток ул. Бородинская 4а | Стоимость предложения 1 797 081,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 120 555,58 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 3 | ООО «Стройэлектросервис» г. Владивосток ул. Енисейская 7 оф. 59 | Стоимость предложения 3 152 979,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 720 515,58 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 4 | ООО «Генподрядчик» г. Владивосток ул. Русская 93 | Стоимость предложения 3 233 489,00 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 815 517,02 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. Продолжительность 12 недель. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия. |
| 5 | ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток ул. Дальзаводская 4 оф. 720 | Стоимость предложения 2 369 797,46 рублей без учета НДС. Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 796 361,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента поступления аванса. Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г. Продолжительность 95 календарных дней. Условия финансирования – предоплата 30 %. Гарантийные обязательства – 36 месяцев. Срок действия предложения до 09.05.2012 г. |

Предельная стоимость закупки, запланированная инвестиционной программой, составляет:

Лот № 1 – 745 000,00 (семьсот сорок пять тысяч) руб.;

Лот № 2 – 934 000,00 (девятьсот сорок четыре тысячи) руб.;

Лот № 3 – 1 965 000,00 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч) руб.;

Лот № 4 – 1 167 000,00 (один миллион шестьдесят семь тысяч) руб.;

Лот № 5 – 3 172 000,00 (три миллиона сто семьдесят две тысячи) руб.;

## Решили:

- Утвердить протокол заседания Закупочной  комиссии по вскрытию конвертов.

Результаты голосования:

| «ЗA»: | Зам. председателя Закупочной комиссии: Федоренко Александр Федорович Члены закупочной комиссии: Манаков Артем Сергеевич Боровский Андрей Сергеевич Иванова Инна Викторовна |
| --- | --- |
| «ПРОТИВ»: | Нет. |
| ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: | Нет. |
| ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: | Нет. |

## Подписи членов Закупочной комиссии:

| Председатель Закупочной комиссии: Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | ______________________ |
| --- | --- |
| Члены Закупочной комиссии: |  |
| Манаков А.С. – зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; | ________________________ |
| Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; | ________________________ |
| Иванова И.В. – начальник ОСДР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; | ________________________ |

Ответственный секретарь закупочной

Комиссии зам. начальника СМТС –

начальник сектора закупок филиала

ОАО «ДРСК» «ПЭС»                                                                         Мухин Е.М.