****

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

## ПРОТОКОЛ

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 182-УТПиР-Р** | *г. Благовещенск* | **«20» марта 2013 г.** |

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ для нужд филиала «Хабаровские электрические сети» (закупка 512, раздел 2.2.1 ГКПЗ 2013 г.):

***Монтаж и наладка ячеек 6, 10 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Южная", ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор", ПС 110/35/6 кВ "ГВФ".***

***Плановая стоимость: 5 684 000,0*** руб. без НДС

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня:

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. Об отклонении предложения ООО «НЭМК».
2. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
3. О предварительной ранжировке предложений.
4. О проведении переторжки.

**ВОПРОС 1 *«Об отклонении предложения ООО «НЭМК»»***

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и Тищенко Е.Н.
3. Предложение участника.

**ОТМЕТИЛИ:**

Заявка ООО «НЭМК» содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям извещения о закупке и Закупочной документации, а именно:

1. Срок действия оферты участника (до 05.04.2013 г.) менее срока указанного в п. 4.1.15 Закупочной документации.
2. В составе Предложения Участник не предоставил документ (Устав), в соответствии с подпунктом 10.9 пункта 4.1.17
3. В составе Предложения Участник не предоставил документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение (подпункт 10.10 пункта 4.1.17 Закупочной документации).
4. Срок окончания работ в соответствии с Техническим заданием на ПС «Южная» и ПС «Племрепродуктор» до 15.05.2013 г., срок окончания работ, предложенный участником до 15.07.2013 г.

**ВОПРОС 2 *«О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и Тищенко Е.Н.
3. Предложения участников.

**ОТМЕТИЛИ:**

Предложения ООО «НаноЭлектроМонтаж», ООО «Энерго-Стандарт», ООО «Амур-ЭП», ООО ФСК «Энергосоюз» признаются удовлетворяющими по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 3 *«О предварительной ранжировке предложений»***

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и Тищенко Е.Н.
3. Предложения участников.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ранжировочное место*** | ***Наименование и основные условия предложения участника*** | ***Стоимость предложения, руб. без НДС*** |
| ***1*** | **ООО ФСК «Энергосоюз»** В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание ПС Южная – до 15.05.2013 г., ПС Племрепродуктор – до 15.05.2013 г., ПС ГВФ – до 15.07.2013 г. Условия оплаты: без аванса, Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.Гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 65 дней с даты вскрытия конвертов (с 07.03.2013 г.). | **5 634 883,00** |
| ***2*** | **ООО «Энерго-Стандарт»** В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание ПС Южная – до 15.05.2013 г., ПС Племрепродуктор – до 15.05.2013 г., ПС ГВФ – до 15.05.2013 г. Условия оплаты: без аванса, Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет статус оферты и действует до 10.05.2013 г. | **5 433 147,05** |
| ***3*** | **ООО «Амур-ЭП»** В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание ПС Южная – до 15.05.2013 г., ПС Племрепродуктор – до 15.05.2013 г., ПС ГВФ – до 15.07.2013 г. Условия оплаты: без аванса, Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет статус оферты и действует до 10.06.2013 г. | **5 354 425,00** |
| ***4*** | **ООО «НаноЭлектроМонтаж»**В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание ПС Южная – до 15.05.2013 г., ПС Племрепродуктор – до 15.05.2013 г., ПС ГВФ – до 15.07.2013 г. Условия оплаты: без аванса, Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.Гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет статус оферты и действует до 08.05.2013 г. | 1. **684 000,00**
 |

Заявка ООО ФСК «Энергосоюз» набрала наибольшее количество баллов по оценочным критериям неценовой предпочтительности, а именно:

Критерий 2.3: Обеспеченность материальными и трудовыми ресурсами превосходная (штатная численность 700 человек)

Критерий 2.4: участником проведена добровольная сертификация и получен «Сертификат о соответствии системы менеджмента качества организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008»

**ВОПРОС 4 *«О Проведении переторжки»***

**ОТМЕТИЛИ:**

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

**ВОПРОС 1**

1. Отклонить заявку ООО «НЭМК» поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре.

**ВОПРОС 2**

1. Признать предложения ООО «НаноЭлектроМонтаж», ООО «Энерго-Стандарт», ООО «Амур-ЭП», ООО ФСК «Энергосоюз» соответствующими условиям закупки.

**ВОПРОС 3**

1. Утвердить предварительную ранжировку предложений.

***1 место*** ООО ФСК «Энергосоюз»

***2 место*** ООО «Энерго-Стандарт»

***3 место*** ООО «Амур-ЭП»

***4 место*** ООО «НаноЭлектроМонтаж»

**ВОПРОС 4**

1. Провести переторжку.
2. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ООО «НаноЭлектроМонтаж», ООО «Энерго-Стандарт», ООО «Амур-ЭП», ООО ФСК «Энергосоюз»
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 22.03.2013 в 14:00 благовещенского времени.
5. Место проведения переторжки: 676000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, каб. 235.
6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А.Моторина |