****

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

## ПРОТОКОЛ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 170/КС-ВП** | *г. Благовещенск* | **02 апреля 2013 г.** |

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ с разбивкой на лоты:

***Закупка 493 лот № 1*** - ***Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы);***

***Закупка 493 лот № 5*** - ***Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы).***

***Плановая стоимость:*** лот № 1 - 726 000,0 руб. без НДС,

 лот № 5 – 94 000,0 руб. без НДС

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О ранжировке предложений после проведения переторжки. Выбор победителя закупки.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в документации о закупке, после проведения переторжки предлагается ранжировать предложения следующим образом:

***по лоту № 1*** - ***Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы)***

**первое место:** Заявка **ООО «РосГСК»** 690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 49 «А», оф. 404, с ценой **289 000,0** **руб. без НДС.** Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

**второе место:** Заявка **ООО «ФАКТОР-ГЕО»** 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30. кв.4, с ценой **350 000,0** **руб. без НДС.** Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 15 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 10 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 5 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

**третье место:** Заявка **ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»** 690000, г. Владивосток, ул. Аренского, д.13, с ценой **585 867,0 руб. без НДС.** Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 28 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 21 календарный день, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 14 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

**четвертое место:** Заявка **ОАО «ПриморАГП»** 690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, с ценой **620 000,0**руб. без НДС. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 28 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 21 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 14 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 30.06.2013 г.

***по лоту № 5*** - ***Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы).***

**первое место:** Заявка ООО «РосГСК» 690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 49 «А», оф. 404, с ценой **59 344,62** **руб. без НДС.** Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

**второе место:** Заявка ООО «ФАКТОР-ГЕО» 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30. кв.4, с ценой **60 000,0** **руб. без НДС.** Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 15 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 10 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 5 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

На основании вышеприведенной ранжировки предложений Участников закупки по лотам 1 и 5 предлагается признать Победителем Участника занявшего первые места.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить ранжировку предложений участников после продведения переторжки

по лоту № 1 - Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы)

*1 место* ООО «РосГСК»ООО

*2 место* ООО «ФАКТОР-ГЕО»

*3 место* «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»

*4 место* ОАО «ПриморАГП»

лоту № 5 - Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы).

*1 место* ООО «РосГСК»

*2 место* ООО «ФАКТОР-ГЕО»

1. Признать Победителем закупки по лоту № 1 - ООО «РосГСК» 690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 49 «А», оф. 404, с ценой **289 000,0** **руб. без НДС (333 084,74 руб. с НДС)** В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.
2. Признать Победителем закупки по лоту № 5 - ООО «РосГСК» 690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 49 «А», оф. 404, с ценой **59 344,62** **руб. без НДС (70 026,65 руб. с НДС).** В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до 06.05.2013 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А.Моторина |