# Описание: Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

### Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Уведомление № 2**

**о внесение изменений в Извещение и Документацию о закупке**

**г. Благовещенск 05 июля 2016 г.**

Организатор: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее АО «ДРСК») (почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, тел./факс: 8 (4162) 397-208, e-mail: [okzt5@drsk.ru](mailto:okzt5@drsk.ru)

Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее АО «ДРСК») (почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, тел./факс: 8 (4162) 397-208, e-mail: [okzt5@drsk.ru](mailto:okzt5@drsk.ru)

Способ и предмет закупки: открытый запрос цен: ***Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП ЦЭС для нужд филиала "ХЭС" (с. Тополево, с. Корсаково)***

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - «официальный сайт») от 27.06.16 г. под № [31603819194](https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/notification/change.html?purchaseId=3030699&purchaseMethodType=IS)

**Изменения внесены:**

**Внесены следующие изменения в Документацию о закупке, а именно:**

***установить срок выполнения работ в Технических заданиях, а именно:***

Техническое задание № 20- начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 32 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 43 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 76 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 77 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 84 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 105П – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 242П – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 297П – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 77 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

Техническое задание № 84 – начало выполнения работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ - 30.09.2016

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

***Председатель Закупочной***

***комиссии АО «ДРСК» 2 уровня В.А. Юхимук***

Коврижкина Е.Ю.

тел.(416-2) 397-208

[okzt5@drsk.ru](mailto:okzt5@drsk.ru)