**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Оформление исходно-разрешительной документации на землях лесного фонда, для объектов технологического присоединения для нужд филиала ХЭС**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018-2022 г.

1. **Основные положения**:

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению исходно-разрешительной документации на землях лесного фонда, для объектов технологического присоединения для нужд филиала ХЭС.

3.2. Конкретные виды, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в п.4. настоящего технического задания, определяются Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объединенным по территориальному признаку и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

3.3. При оценке ценового (стоимостного) частного критерия, будет учитываться суммарная стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

3.4. Предварительные схемы расположения объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

3.5. Для осуществления действий, предусмотренных настоящим техническим заданием, АО «ДРСК», предоставляет подрядной организации доверенность (при необходимости). Доверенность выдается на основании письменного запроса подрядчика.

**4.Основной объем работ:**

4.1. Получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения ИСОГД в виде раздела V - документация по планировке территорий и раздела IX - «Геодезические и картографические материалы», материалы лесоустройства в лесничестве, по территориальной принадлежности размещаемого объекта.

4.2. Изготовить проектную документацию лесного участка и обеспечить ее утверждение, за исключением случаев проектирования лесных участков в целях размещения линейного объекта.

4.3. Подготовить, согласовать и обеспечить утверждение документации по планировке территории, в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории либо в виде проекта межевания территории (в зависимости от содержания сведений ИСОГД, получение которых предусмотрено п. 4.1. настоящего ТЗ) – в случае размещения линейного объекта.

4.4. Обеспечить получение Постановления о предварительном согласовании предоставления лесного участка в границах земель лесного фонда на территории Хабаровского края.

4.5. Выполнить кадастровые работы, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления о постановке на кадастровый учет лесного участка или лесных участков (межевой план).

4.6. Обеспечить проведение государственного кадастрового учета - внести в Единый государственный реестр недвижимости сведений об образуемом лесном участке или лесных участках, либо образуемой части или частях лесного участка из земель лесного фонда.

4.7. Обеспечить получение постановления о предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду.

4.8. Изготовить и обеспечить проведениеэкспертизы проекта освоения лесов.

4.9. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

1. **Требования к участнику закупки:**

5.1. Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением копий действующих документов, подтверждающих их членство в СРО, договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

5.2. Если кадастровый инженер выступает  в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации [порядке](consultantplus://offline/ref=97E94D367449B750686C97D6B93CD4D96331ADF312E64CE7A97E5D916DDEUCC), с предоставлением копий действующих документов, подтверждающих его членство в СРО, договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

5.2. Наличие в учредительных документах Участника вида экономической деятельности по коду 71.11.2 (Деятельность по территориальному планированию и планировке территории), согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и продукции по видам экономической деятельности по коду 71.11.3 (Услуги по территориальному планированию и планировке территории), согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

5.3. Подрядная организация обязана выполнять работы собственными силами, за счёт собственных средств, без привлечения субподрядной организации.

**6.Определение стоимости и сметная документация:**

6.1. Стоимость работ определяется в соответствии с протоколом договорной цены на подготовку исходно-разрешительных документов на объекты ТП (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

6.2. Стоимость работ на разработку, согласование, утверждение документации по планировке территории, определяется в соответствии со сметой № 1 (Приложение № 1 к протоколу договорной цены).

**7. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание - 31.12.2019 г.