- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(ЭС ЕАО)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18

E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

| Согласовано: Заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности ________________ И.А. Смирнов «___» ___________________ 2019г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Кадастровые работы по установлению границ охранных зон ВЛ, КЛ и трансформаторных подстанций для нужд филиала АО  "ДРСК"  "ЭС ЕАО"

1. Основания для производства работ.

Работы по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

1. Земельный кодекс РФ.

1.2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

1.3. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г № 736.

1.4. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ

1.4. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.

1.5. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года № 35-ФЗ.

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

1.7. ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

1.8. ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

- 2. Цель работы:

2.1. Проведение кадастровых работ по установлению границ охранных зон на электросетевые объекты, расположенных на территории ЕАО, указанных в перечне объектов;

- 3. Основные задачи:

3.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

3.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

3.3. Получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

3.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

3.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

3.6. Установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне объектов.

4. Объекты и объемы работ.

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяжённость, км | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ-10/6 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВКЛ-10 кВ Ф-Водокачка ОПП-Бира | Еврейская автономная область | 3,6 | 01.08.2019 |
| 2 | ВКЛ -10 кВ Ф-ВЧ, Ф-Посёлок, Ф-ТП-М ОПП-Волочаевка-II | Еврейская автономная область | 8,5 | 01.08.2019 |
| 3 | ВКЛ -10 кВ Ф-221, Ф-222, Ф-223, Ф-224, Ф-232, Ф-233, Ф-234 от ПС Биджан | Еврейская автономная область | 82,4 | 01.08.2019 |
| 4 | ВКЛ -10 кВ Ф-159, Ф-169, Ф-171, Ф-173, Ф-185, Ф-193, Ф-186, Ф-190 от ПС кВ БВС | Еврейская автономная область | 51,6 | 01.08.2019 |
| 5 | ВКЛ -10 кВ Ф-115, Ф-117, Ф-118, Ф-125, Ф-127 от ПС Благословенное | Еврейская автономная область | 54,69 | 01.08.2019 |
| 6 | ВКЛ -10 кВ Ф-46, Ф-50, Ф-52, Ф-57, Ф-58 от ПС Дежнево | Еврейская автономная область | 54,2 | 01.08.2019 |
| 7 | ВКЛ -10 кВ Ф-153, Ф-167, Ф-154, Ф-157, Ф-158 от ПС КРС | Еврейская автономная область | 37,8 | 01.08.2019 |
| 8 | ВКЛ -10 кВ Ф-113, Ф-204, Ф-207, Ф-208, Ф-209, Ф-214, Ф-66, Ф-70, Ф-72, Ф-75, Ф-77, Ф-78 от ПС Ленинское | Еврейская автономная область | 122 | 01.08.2019 |
| 9 | ВКЛ -10 кВ Ф-161 Биробиджанский РЭС, Ф-52 Ф-155, Ф-161 Ленинский РЭС, Ф-165 от ПС Унгун | Еврейская автономная область | 55,5 | 01.08.2019 |
| 10 | ВКЛ -10 кВ Ф-403, Ф-416 Ф-414 от ПС СК | Еврейская автономная область | 30,5 | 01.08.2019 |
| 11 | ВКЛ -10 кВ Ф-12, Ф-17, Ф-20 Ф-23, Ф-29, 16, Ф-37, Ф-18 от ПС Биробиджан | Еврейская автономная область | 50 | 01.08.2019 |
| 12 | ВКЛ -10 кВ Ф-7, Ф-8 от ПС Ин-Тяга | Еврейская автономная область | 8 | 01.08.2019 |
| 13 | ВКЛ -10 кВ Ф-3 от ПС Лондоко-Тяга | Еврейская автономная область | 1,8 | 01.08.2019 |
| 14 | ВКЛ -10 кВ Ф-6 от ПС Ядрин-Тяга | Еврейская автономная область | 21 | 01.08.2019 |
| 15 | ВКЛ -10 кВ Ф-154, Ф-156, Ф-160, Ф-173 от ПС Левобережная | Еврейская автономная область | 28,7 | 01.08.2019 |
| 16 | ВКЛ -10 кВ Ф-15, Ф-19 от ПС Волочаевка-Тяга | Еврейская автономная область | 54,1 | 01.08.2019 |
| 17 | ВКЛ-10 кВ Ф-234, Ф-238, Ф-239, Ф-240, Ф-244, Ф-249 Ф-257 от ПС Кульдур | Еврейская автономная область | 25,8 | 01.08.2019 |
| 18 | ВКЛ-10 кВ Ф-1,Ф-16,Ф-29 Ф-39 от ПС Лондоко | Еврейская автономная область | 17,9 | 01.08.2019 |
| 19 | ВКЛ-10 кВ Ф-124, Ф-133, Ф-136, Ф-138, Ф-140 от ПС Облучье | Еврейская автономная область | 44,6 | 01.08.2019 |
| 20 | ВКЛ-10 кВ Ф-12, Ф-15, Ф-16, Ф-3, Ф-4, Ф-7 Ф-9 от ПС Амурзет | Еврейская автономная область | 66,5 | 01.08.2019 |
| 21 | ВКЛ-10 кВ Ф-5, Ф-16 от ПС Бабстово | Еврейская автономная область | 36,4 | 01.08.2019 |
| 22 | ВКЛ-10 кВ Ф-7171, Ф-76, Ф-79 от Башурово | Еврейская автономная область | 14,6 | 01.08.2019 |
| 23 | ВКЛ-10 кВ Ф-6, Ф-7 от ПС 35/10 кВ Бира | Еврейская автономная область | 12,2 | 01.08.2019 |
| 24 | ВКЛ-10 кВ Ф-46, 48, 60 от ПС Биракан |  | 22,8 | 01.08.2019 |
| 25 | ВКЛ-10 кВ Ф-105, 107 от ПС Будукан | Еврейская автономная область | 1,6 | 01.08.2019 |
| 26 | ВКЛ-10 кВ Ф-255, 264 от ПС Валдгейм | Еврейская автономная область | 12,6 | 01.09.2019 |
| 27 | ВКЛ-10 кВ Ф-135, 137, 142, 145 от ПС Венцелево | Еврейская автономная область | 17,6 | 01.09.2019 |
| 28 | ВКЛ-10 кВ Ф-121 от ПС Воскресеновка | Еврейская автономная область | 22 | 01.09.2019 |
| 29 | ВКЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Горка | Еврейская автономная область | 8 | 01.09.2019 |
| 30 | ВКЛ-10 кВ Ф-33 от ПС ДМ | Еврейская автономная область | 10 | 01.09.2019 |
| 31 | ВКЛ-10 кВ Ф-33, 37, 38, 111, 114, 116, 119 от ПС Дубовое | Еврейская автономная область | 30,1 | 01.09.2019 |
| 32 | ВКЛ-10 кВ Ф-102, 107, 114, 116 от ПС Камышовка | Еврейская автономная область | 20,4 | 01.09.2019 |
| 33 | ВКЛ-10 кВ 97 от ПС Ключевое | Еврейская автономная область | 3,9 | 01.09.2019 |
| 34 | ВКЛ-10 кВ Ф-85, Ф-86, Ф-77 от ПС Надеждинское | Еврейская автономная область | 35 | 01.09.2019 |
| 35 | ВКЛ-10 кВ Ф-131, Ф-135, Ф-142, Ф-132, от ПС Найфельд | Еврейская автономная область | 25,6 | 01.09.2019 |
| 36 | ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-22 от ПС кВ Новокуровка | Еврейская автономная область | 24,4 | 01.09.2019 |
| 37 | ВКЛ-10 кВ Ф-52, Ф-64, Ф-65, от ПС Опытное поле | Еврейская автономная область | 21 | 01.09.2019 |
| 38 | ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-26 от ПС Пашково | Еврейская автономная область | 54,4 | 01.09.2019 |
| 39 | ВКЛ-10 кВ Ф-94, Ф-98, 93, Ф-123,133, Ф-128, Ф-131 от ПС Пронькино | Еврейская автономная область | 46 | 01.09.2019 |
| 40 | ВКЛ-10 кВ Ф-123, 133, 128, 131 от ПС ПТФ | Еврейская автономная область | 7,5 | 01.09.2019 |
| 41 | ВКЛ-10 кВ Ф-72, 75, 80 от ПС Самара | Еврейская автономная область | 8,2 | 01.09.2019 |
| 42 | ВКЛ-10 кВ Ф-52,56,60,61 от ПС Столбовое | Еврейская автономная область | 37,3 | 01.09.2019 |
| 43 | ВКЛ-6 кВ Ф-477, 483 от ПС ГЗУ | Еврейская автономная область | 12 | 01.09.2019 |
| 44 | ВКЛ-6 кВ Ф-201, 210 от ПС Двуречье | Еврейская автономная область | 15,6 | 01.09.2019 |
| 45 | ВКЛ-6 кВ Ф-210,216,219,221,223,234 от ПС ДСК | Еврейская автономная область | 43,6 | 01.09.2019 |
| 46 | ВКЛ-6 кВ Ф-64, 65, 68 от ПС ЖБИ | Еврейская автономная область | 14 | 01.09.2019 |
| 47 | ВКЛ-6 кВ Ф-73,76,78 от ПС Известковое | Еврейская автономная область | 19 | 01.09.2019 |
| 48 | ВКЛ-6 кВ Ф-201, Ф-218 от ПС Лесоучасток | Еврейская автономная область | 4,1 | 01.09.2019 |
| 49 | ВКЛ-6 кВ Ф-218, 6,8,119,5,7 от ПС МК | Еврейская автономная область | 44,7 | 01.09.2019 |
| 50 | ВКЛ-6 кВ Ф-1,2,3 от ПС ТЭЦ | Еврейская автономная область | 18,3 | 01.09.2019 |
| 51 | ВКЛ-6 кВ Ф-303, 324, 310, 322, 325 от ПС Хинганск | Еврейская автономная область | 14 | 01.09.2019 |
| 52 | ВКЛ-6кВ Ф-275,280,281,276,285 от ПС Центр | Еврейская автономная область | 21,2 | 01.09.2019 |
| 53 | ВКЛ-6 кВ Ф-66, 69 от ПС ЦЭС | Еврейская автономная область | 4 | 01.09.2019 |
| 54 | ВКЛ-6 кВ Ф-72,80,86 от ПС ЧТФ | Еврейская автономная область | 13,5 | 01.09.2019 |
| 55 | ВКЛ-10 кВ Ф-3, 4 от ПС Хабаровская | Еврейская автономная область | 27 | 01.09.2019 |
| ВКЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-171 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 1 | 01.10.2019 |
| 2 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-71 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3 | 01.10.2019 |
| 3 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-110 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,5 | 01.10.2019 |
| 4 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-197 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4 | 01.10.2019 |
| 5 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-701 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3 | 01.10.2019 |
| 6 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-13 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,3 | 01.10.2019 |
| 7 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-23 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 1,5 | 01.10.2019 |
| 8 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-24 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 1,2 | 01.10.2019 |
| 9 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-25 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 6 | 01.10.2019 |
| 10 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-28 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,2 | 01.10.2019 |
| 11 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-33 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,6 | 01.10.2019 |
| 12 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-34 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,8 | 01.10.2019 |
| 13 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-51 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,6 | 01.10.2019 |
| 14 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-55 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,1 | 01.10.2019 |
| 15 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-56 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,5 | 01.10.2019 |
| 16 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-58 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,7 | 01.10.2019 |
| 17 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-60 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,9 | 01.10.2019 |
| 18 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-64 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,3 | 01.10.2019 |
| 19 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-65 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,3 | 01.10.2019 |
| 20 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-85 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,5 | 01.10.2019 |
| 21 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-87 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,2 | 01.10.2019 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-91 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,3 | 01.10.2019 |
| 23 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-93 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,5 | 01.10.2019 |
| 24 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-94 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 6,3 | 01.11.2019 |
| 25 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-96 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,7 | 01.11.2019 |
| 26 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-104 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,3 | 01.11.2019 |
| 27 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-105 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,2 | 01.11.2019 |
| 28 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-108 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,6 | 01.11.2019 |
| 29 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-119 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,2 | 01.11.2019 |
| 30 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-121 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,6 | 01.11.2019 |
| 31 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-122 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,1 | 01.11.2019 |
| 32 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-129 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,3 | 01.11.2019 |
| 33 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-131 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,6 | 01.11.2019 |
| 34 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-133 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,4 | 01.11.2019 |
| 35 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-142 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,6 | 01.11.2019 |
| 36 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-161 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,8 | 01.11.2019 |
| 37 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-167 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,9 | 01.11.2019 |
| 38 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-198 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,4 | 01.11.2019 |
| 39 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-244 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,6 | 01.11.2019 |
| 40 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-308 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,4 | 01.11.2019 |
| 41 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-310 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2,3 | 01.11.2019 |
| 42 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-311 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 5,3 | 01.11.2019 |
| 43 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-313 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 3,3 | 01.11.2019 |
| 44 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-320 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,1 | 01.11.2019 |
| 45 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-321 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 4,2 | 01.11.2019 |
|  | ВКЛ 0,4 кВ от ТП-690 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан |  | 30.12.2019 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-84. | Еврейская автономная область, г. Биробиджан |  | 30.06.2019 |

5. Состав и содержание работ.

5.1. Подготовительные работы.

5.1.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

5.1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

5.1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических документов (поопорные схемы ЛЭП).

5.2. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

5.2.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

5.2.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

5.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 5.4. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

5.5. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

5.5.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

5.5.2. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

5.5.3. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

5.5.4. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

5.5.5. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

- Результат работ:

6.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

9. Требования к Участнику.

9.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (наличие поверенных геодезических приборов (тахеометр, нивелир, теодолит, GPS оборудование). Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования, действующих на момент срока окончания работ, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в посл. ред.), право их владения.

9.2. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

9.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

10. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 01.11.2019 года.

Срок действия договора – 31.12.2019 года.

11. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

12. Условия оплаты.

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Согласовано:

Начальник отдела управления собственностью АО «ДРСК»

______________________ А.П. Шинкевич

«     » марта 2019 г.

Главный специалист - руководитель сектора управления собственности  филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

_________________________М.В. Мартьянов

«    » марта 2019 г.