ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗТРЕБОВАНИЯ

Кадастровые работы для целей оформления охранных зон и публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на

территориях Мазановского и Селемджинского районов Амурской области

1. Цель работы:

- установление публичных сервитутов (ПС) на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (ОЗ) объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка объектов капитального строительства (ОКС) на кадастровый учет.

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № п/п | инв.номер |  | наименование объекта | виды выполняемых работ | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селемджинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с.Коболдо |  |  |  |  |
| 1 | ZS0000137 |  | Ф-5 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,25 | 01.06.2020 |
|  | ZS0000137 |  | Ф-6 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,3 |  |
|  | ZS0000137 |  | ВЛ-0,4 кВ | ПС, ОЗ | 1,228 |  |
|  | ZS0000238 |  | ТП 6/0,4 № 49-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000239 |  | ТП 6/0,4 № 49-02 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с.Огоджа |  |  |  |  |
| 2 | ZS0000138 |  | Ф-3 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,005 | 01.06.2020 |
|  | ZS0000138 |  | Ф-4 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,7 |  |
|  | ZS0000138 |  | Ф-9 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,001 |  |
|  | ZS0000138 |  | Ф-10 6 кВ | ПС, ОЗ | 0,5 |  |
|  | ZS0000138 |  | ВЛ-0,4 кВ | ПС, ОЗ | 5,43 |  |
|  | ZS0000141 |  | ТП 6/0,4 № 55-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000142 |  | ТП 6/0,4 № 55-02 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000145 |  | ТП 6/0,4 № 55-05 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000174 |  | ТП 6/0,4 № 55-07 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000146 |  | ТП 6/0,4 № 55-08 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0000140 |  | ТП 6/0,4 № 55-09 | ПС, ОЗ |  |  |
| 3 | ZS0003405 |  | ВЛ 110 кВ Февральская- Коболдо I цепь,II цепь | ПС | 176,79 | 30.03.2021 |
| 4 | ZS0000204 |  | ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск | ПС | 74 | 30.03.2021 |
| 5 | ZS0000154 ZS0000147 |  | ВЛ 35 Коболдо-Златоустовск с отпайкой на ПС ХЭС | ПС | 70 | 30.03.2021 |
| 6 | ZS0000149 |  | ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа I цепь | ПС | 36 | 30.03.2021 |
| 7 | ZS0000148 |  | ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа II цепь | ПС | 34 | 30.03.2021 |
| 8 | ZS0000151 |  | ВЛ 35 Златоустовск-Ольгинск с отпайкой на ВЛ 35 Вахтовый посёлок 1 | ПС | 15,2 | 30.03.2021 |
| 9 | ZS0000150 ZS0000153 |  | ВЛ 35 Коболдо-Токур с отпайками | ПС | 31 | 30.03.2021 |
| 10 | ZS0000152 |  | ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС Экимчан | ПС | 2,9 | 30.03.2021 |
| Мазановский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Козловка |  |  |  |  |
| 11 | ZS0006317 |  | ВЛ-0,4 с. Козловка | ПС, ОЗ, ОКС | 2,06 | 30.06.2020 |
|  | ZS0006437 |  | ТП 10/0,4 с. Козловка 24-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Новороссийка |  |  |  |  |
| 12 | ZS0006328 |  | ВЛ-0,4 с. Новороссийка | ПС, ОЗ, ОКС | 6,79 | 30.06.2020 |
|  | AS0020059 |  | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 24-40 ( 0,5 км. ) |  | 0,5 |  |
|  | ZS0006461 |  | ТП 10/0,4 с. Новороссийка 24-07 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006415 |  | ТП 10/0,4 с. Новороссийка 24-35 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006465 |  | ТП 10/0,4 с. Новороссийка 24-40 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006509 |  | ТП 10/0,4 с. Новороссийка 24-54 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Богословка |  |  |  |  |
| 13 | ZS0006311 |  | ВЛ-0,4 с. Богословка | ПС, ОЗ, ОКС | 7,14 | 30.06.2020 |
|  | ZS0006400 |  | ТП 10/0,4 с. Богословка 24-12 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006401 |  | ТП 10/0,4 с. Богословка 24-29 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Слава |  |  |  |  |
| 14 | ZS0006329 |  | ВЛ-0,4 с. Слава | ПС, ОЗ, ОКС | 0,3 | 30.07.2020 |
|  | ZS0006466 |  | ТП 10/0,4 с. Слава 24-46 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Майский |  |  |  |  |
| 15 | б/н |  | ВЛ-0,4 с. Майский | ПС, ОЗ, ОКС | 1,04 | 30.07.2020 |
|  | ZS0006452 |  | ТП 10/0,4 с. Майский 14-01 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006411 |  | ТП 10/0,4 с. Майский 14-06 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Ивановский |  |  |  |  |
| 16 | б/н |  | ВЛ-0,4 с. Ивановский | ПС, ОЗ, ОКС | 10,5 | 30.07.2020 |
|  | ZS0006350 |  | ТП 10/0,4 с. Ивановский 14-02 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006412 |  | ТП 10/0,4 с. Ивановский 14-03 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006353 |  | ТП 10/0,4 с. Ивановский 14-04 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006454 |  | ТП 10/0,4 с. Ивановский 14-05 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | с. Норск |  |  |  |  |
| 17 | ZS0006527 |  | ВЛ-0,4 с. Норск | ПС, ОЗ, ОКС | 13,04 | 30.07.2020 |
|  | AS0019653 |  | ВЛ- 0,4 кВ от Ф-2 0,4 кВ ТП 10/0,4 № 14-09 ( 0,158 км. ) |  | 0,158 |  |
|  | ZS0006364 |  | ТП 10/0,4 с. Норск 14-09 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006508 |  | ТП 10/0,4 с. Норск 14-10 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006507 |  | ТП 10/0,4 с. Норск 14-11 | ПС, ОЗ |  |  |
|  | ZS0006375 |  | ТП 10/0,4 с. Норск 14-12 | ПС, ОЗ |  |  |
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  |
| 18 | ZS0006319 |  | ВЛ-10 ПС «Новокиевка» ф-4 | ПС, ОЗ, ОКС | 7,4 | 30.07.2020 |
|  | ZS0006331 |  | ВЛ-10 ПС «Новокиевка» ф-6 | ПС, ОЗ, ОКС | 27,16 |  |
|  | ZS0006316 |  | ВЛ-10 ПС «Новокиевка» ф-8 | ПС, ОЗ, ОКС | 8,19 |  |
|  | ZS0006566 |  | ВЛ-10 ПС «Новокиевка» ф-10 | ПС, ОЗ, ОКС | 8,4 |  |
|  | ZS0006592 |  | ВЛ-10 ПС «Новокиевка» ф-12 | ПС, ОЗ, ОКС | 7,14 |  |
| 19 | ZS0006290 |  | ВЛ-10 ПС «Мазаново» ф-2 | ПС, ОЗ, ОКС | 2,03 | 30.07.2020 |
|  | ZS0006292 |  | ВЛ-10 ПС «Мазаново» ф-7 | ПС, ОЗ, ОКС | 3,53 |  |
|  | ZS0006293 |  | ВЛ-10 ПС «Мазаново» ф-8 | ПС, ОЗ, ОКС | 1,22 |  |
|  | ZS0006336 |  | ВЛ-10 ПС «Белоярово» ф-15 | ПС, ОЗ, ОКС | 6,65 |  |
|  | ZS0006339 |  | ВЛ-10 ПС «Белоярово» ф-4 | ПС, ОЗ, ОКС | 13,96 |  |
|  | ZS0006338 |  | ВЛ-10 ПС «Белоярово» ф-7 | ПС, ОЗ, ОКС | 2,22 |  |
|  | ZS0006337 |  | ВЛ-10 ПС «Белоярово» ф-10 | ПС, ОЗ, ОКС | 3,4 |  |
| 20 | ZS0006281 |  | ВЛ-10 ПС «Красноярово» ф-1 | ПС, ОЗ, ОКС | 4,2 | 30.09.2020 |
|  | ZS0006282 |  | ВЛ-10 ПС «Красноярово» ф-3 | ПС, ОЗ, ОКС | 10,4 |  |
|  | ZS0006283 |  | ВЛ-10 ПС «Красноярово» ф-6 | ПС, ОЗ, ОКС | 4,37 |  |
|  | ZS0006343 |  | ВЛ-10 ПС «Красноярово» ф-9 | ПС, ОЗ, ОКС | 13 |  |
| 21 | ZS0006280 |  | ВЛ-10 ПС «Арга» ф-7 | ПС, ОЗ, ОКС | 32,7 | 30.09.2020 |
|  | ZS0006340 |  | ВЛ-10 РП «Петровка» ф-1 | ПС, ОЗ, ОКС | 10,2 |  |
|  | ZS0006341 |  | ВЛ-10 РП «Петровка» ф-3 | ПС, ОЗ, ОКС | 1 |  |
|  | ZS0006342 |  | ВЛ-10 РП «Петровка» ф-4 | ПС, ОЗ, ОКС | 9,6 |  |
|  | ZS0006313 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-2 | ПС, ОЗ, ОКС | 9,9 |  |
|  | ZS0006285 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-4 | ПС, ОЗ, ОКС | 5,08 |  |
|  | ZS0006286 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-9 | ПС, ОЗ, ОКС | 3,12 |  |
|  | ZS0006289 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-12 | ПС, ОЗ, ОКС | 14,09 |  |
|  | ZS0006288 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-13 | ПС, ОЗ, ОКС | 18,87 |  |
|  | ZS0006323 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-16 | ПС, ОЗ, ОКС | 15,24 |  |
|  | ZS0006287 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-17 | ПС, ОЗ, ОКС | 8,98 |  |
|  | ZS0006320 |  | ВЛ-10 ПС «Сапроново» ф-18 | ПС, ОЗ, ОКС | 16,18 |  |
| 22 | ZS0006333 |  | ВЛ-10 ПС «Маргаритовка» ф-1 | ПС, ОЗ, ОКС | 28,74 | 30.09.2020 |
|  | ZS0006326 |  | ВЛ-10 ПС «Маргаритовка» ф-7 | ПС, ОЗ, ОКС | 3,87 |  |
|  | ZS0006291 |  | ВЛ-10КВ Ф-4 УГЛОВАЯ 1.5 | ПС, ОЗ, ОКС | 1,5 |  |
|  | ZS0006319 |  | ВЛ-10КВ Ф-4 НОВОКИЕВКА 7.4 | ПС, ОЗ, ОКС | 1,2 |  |
|  | ZS0006321 |  | ВЛ-10КВ Ф-5 УГЛОВАЯ 3.2 | ПС, ОЗ, ОКС | 1,38 |  |
|  | ZS0006284 |  | ВЛ-10КВ Ф-10 УГЛОВАЯ 33.9 | ПС, ОЗ, ОКС | 36,9 |  |
|  | ZS0006309 |  | ВЛ-10КВ Ф-11 УГЛОВАЯ 14.4 | ПС, ОЗ, ОКС | 14,2 |  |
|  | ZS0006305 |  | ВЛ-10КВ Ф-14 УГЛОВАЯ 20.0 | ПС, ОЗ, ОКС | 17,56 |  |
|  | ZS0006310 |  | ВЛ-10КВ Ф-16 УГЛОВАЯ 37.3 | ПС, ОЗ, ОКС | 27,29 |  |
|  | ZS0006525 |  | ВЛ-10 ПС «Уландочка» ф-3 | ПС, ОЗ, ОКС | 28,08 |  |
|  | ZS0006524 |  | ВЛ-10 ПС «Уландочка» ф-4 | ПС, ОЗ, ОКС | 19,6 |  |
| 23 | ZS0006334 |  | ВЛ-35 «Новокиевка -Белоярово» | ПС | 19 | 30.04.2021 |
| 24 | ZS0006296 |  | ВЛ-35 «Новокиевка -Мазаново» | ПС | 12 | 30.04.2021 |
| 25 | ZS0006334 |  | ВЛ-35 «Белоярово-Красноярово» | ПС | 31 | 30.04.2021 |
| 26 | ZS0006295 |  | ВЛ-35 «Арга-Красноярово» | ПС | 27 | 30.04.2021 |
| 27 | ZS0006332 |  | ВЛ-35 «Желтоярово-Красноярово» | ПС | 18 | 30.04.2021 |
| 28 | ZS0006297 |  | ВЛ-35 «Новокиевка - Сапроново» | ПС | 35 | 30.04.2021 |
| 29 | ZS0006294 |  | ВЛ-35 «Державинка - Сапроново» | ПС | 30 | 30.04.2021 |
| 30 | ZS0006322 |  | ВЛ-35 «Сапроново - Маргаритовка» | ПС | 26 | 30.04.2021 |
| 31 | ZS0006298 |  | ВЛ-35 «Новокиевка - Угловое» | ПС | 51 | 30.04.2021 |
| Итого протяженность |  |  |  |  | 1187,382 |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.	Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3.Требования к персоналу Участника:

Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

3.1. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

4. Дополнительный перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1 если Участник выступает в качестве юридического лица

4. 1.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

4.2 если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

4.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

А) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

Б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2021 года.