Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт ПС 110 кВ БАМ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ПС 110 кВ БАМ | ПС 110/35/10 кВ БАМ, SS0000405 | с момента заключения договора | 31.07.2022 | 38 |
| 2 |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 62 |