Приложение № 3 к ТТ на ремонт подстанции 110 кВ «Коболдо»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ПС 110 кВ «Коболдо» | ПС 110/35/6 Коболдо Инв. № ZS0000167 | с момента заключения договора | 31.07.2022 | 3 |
|  |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 15 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 82 |