Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея | Электросетевой комплекс ПС «Исток», фидер №1, ВЛ-0,4 кВ ПС «Исток» Ф№1 г. Зея «инв. № АS0002644» | С момента заключения договора | 31.05.2023 | 25 |
| 2 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 25 |
| 3 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 25 |
| 4 |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 25 |
| 5 | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия | Электросетевой комплекс ПС «Энергия» фидер №13, ВЛ-10 кВ фидер №13 «инв.№ АS0002795» | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 50 |
| 6 |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 50 |
| 7 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея | Электросетевой комплекс ПС «Исток», фидер №15, ВЛ-0,4 кВ ПС «Исток» Фидер №15 г. Зея «инв. № АS0002772» | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 25 |
| 8 |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 25 |
| 9 |  |  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 25 |
| 10 |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 15 |
| 11 |  |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 10 |