Выполнение мероприятий, предусмотренных актами расследования причин аварий в накопительном порядке с начала 2021.

| Филиал | На контроле | Выполнено | Не выполнено в срок | Не истек срок | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЭС | 929 | 818 | 0 | 111 | 88 |
| ПЭС | 2092 | 250 | 0 | 1842 | 3 |
| ХЭС | 560 | 460 | 0 | 100 | 82 |
| ЭС ЕАО | 180 | 102 | 0 | 78 | 57 |
| ЮЯЭС | 63 | 54 | 0 | 9 | 86 |
| Итого по «ДРСК» | 3824 | 1684 | 0 | 2140 | 44 |